2009-2010学年浙江大学软件学院软件项目实训

系统验收（期末评审）说明

- 系统验收（期末评审）形式：

- 每组派一位代表上台以PPT形式汇报，汇报内容包括：

    - 项目总体完成情况（已完成的主要功能、达到的主要性能、未完成的功能）

    - 技术方案总结

    - 项目质量总结

    - 亮点与缺陷

    - 收获与建议

    - 系统演示

- 每组时间控制在30分钟以内，包括问答阶段及系统演示。

- 最终提交物及要求

各实训小组请于4月10日前，将小组的最终提交物按规定的要求上传到指定服务器，未按要求提交的不能参加评审答辩，具体要求参考附件一：浙江大学软件学院软件项目实训最终提交物清单。

- 成绩评定方法

- 项目组成绩，项目组成绩取需求、设计和验收三次评审的平均成绩。

- 项目组长给组员（包括组长本人）打分，项目组分数＝20分*成员数/组，由项目组长分配给每个组员，所有组员分数总和不能超过项目组分数，评分表参考附件二：浙江大学软件学院软件项目实训组长给组员的评分表。

- 实训导师对组员评分，可参考附件三：浙江大学软件学院软件项目实训导师给学生的评分表。

- 最终成绩=项目组成绩（三个评审阶段成绩）*40%+项目组组长打分（项目组分数：20分*成员数/组，由项目组长分配）＋实训导师打分*40% 。

附件一：浙江大学软件学院软件项目实训最终提交物清单

| 分类名称 | 产出（文档/代码/产品） |
| --- | --- |
| 需求定义 | 可行性分析 <非必要> (Business Solution Document) <Optional> |
|  | 需求文档（规格说明/用户用例） (Function Specification or Use Case) |
|  | 原型 <非必要> (Prototype) <Optional> |
| 项目计划 | 项目进度表 (Project Schedule) |
|  | 测试计划 (Test Plan) |
|  | 周会纪要 (Weekly Meeting Minutes) |
|  | 周报(Weekly Report) |
| 开发阶段 | 概要设计文档 (Architecture Design) |
|  | 详细设计文档 (Detail Design) |
| 测试阶段 | 测试用例文档 (Test Suite/Test Case) |
|  | 测试结果 (Test Results) |
|  | 测试报告 (Test Report) |
| 递交阶段 | 系统配置安装说明 |
|  | 最终数据库备份文件(Database backup) |
|  | 源程序(Code) |
|  | 可运行的产品 或系统安装包(Product) |
|  | 项目总结报告(Project Closure Report) |
|  | 系统验收汇报PPT |
|  | 用户手册 (User Menu) |

说明：

- 除Optional外的均需要提交。

- 文档以压缩包的形式提交，压缩包的命名格式为：2009-2010_小组名称_项目名称_期终成果.rar,例如：2009-2010_重案六组_在线股票交易系统_最终提交物.rar，其中压缩包里面按照文档分类名称分别放到相应的文件夹下面。

- 上交地址：ftp://10.82.86.233:2122/   用户名：2010sx 密码：2010sx

附件二：浙江大学软件学院软件项目实训组长给组员的评分表

| 小组名称 |  |  |  |  |  |  |  | 组长姓名 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实训导师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组分数＝20分*成员数/组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小组成员（包括组长）打分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  | 学号 |  |  | 得分 |  | 总体评价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打分参考依据： - 工作态度，包括遵守各项规章制度、出勤率和按照要求开展工作等 - 工作能力，包括工作适应性、完成任务情况、学习新技术能力、创新能力和外语能力等 团队精神，包括与指导老师和同学的沟通、服从项目组总体安排和愿意接受帮助或帮助他人等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长签名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |  |
| 说明： - 该表由项目组长填写，并打印签名交给实训导师，每个小组一份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件三：浙江大学软件学院软件项目实训导师给学生评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生姓名 |  |  |  |  |  |  | 专业方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实训导师 |  |  |  |  |  |  | 所在项目组 与任职角色 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作态度(20分) |  |  |  | 遵守各项规章制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 出勤率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 按照要求开展工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作能力(60分) |  |  |  | 工作适应性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成任务情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 学习新技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 创新能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外语能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 团队精神(20分) |  |  |  | 与指导老师和同学的沟通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服从项目组总体安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 愿意接受帮助或帮助他人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作为项目组长的管理能力(10分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评成绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实训导师签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |
| 说明： - 该表由实训导师填写并打印签名，每个学生一份。 - 项目组长需考核管理能力，额外评分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |