# 2018-2019学年《软件项目实训》时间表

软件项目实训课程采取技术讲座和项目实训相结合的方式，课程周期约为3个月，16周(秋、冬、春学期)，技术讲座和项目实训时间表分别参考下表。

## 实训时间表

| 学期 | 学期周 | 总周次 | 导师 | 阶段工作 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秋季学期 | 第7周 | 第1周 | 无 | 报名分组，项目、导师确定 | 软件项目实训分组表 |
|  | 第8周 | 第2周 | 无 | 报名分组，项目、导师确定 | 软件项目实训分组表 |
|  | 第9周 | 第3周 | 有 | 项目计划，需求分析 | 项目计划表、软件协作计划、项目状态周报、个人周报 |
| 冬季学期 | 第1周 | 第4周 | 有 | 需求分析 | 需求文档（规格说明/用例说明书）、测试计划，项目状态周报、个人周报 |
|  | 第2周 | 第5周 | 有 | 需求分析 |  |
|  | 第3周 | 第6周 | 有 | 需求分析 |  |
|  | 第4周 | 第7周 | 有 | 需求分析 |  |
|  |  |  |  | 需求分析评审 | 需求评审评价表 |
|  | 第5周 | 第8周 | 有 | 设计 | 数据库设计说明书、解决方案说明书、详细设计文档、项目状态周报、个人周报 |
|  | 第6周 | 第9周 | 有 | 设计 |  |
|  | 第7周 | 第10周 | 有 | 系统设计评审 | 设计评审评价表 |
|  | 第8周 | 第11周 | 有 | 编码 | 项目状态周报、个人周报 |
|  | 第9周 | 第12周 | 有 | 编码 | 项目状态周报、个人周报 |
| 春季学期 | 第1周 | 第13周 | 有 | 编码 | 项目状态周报、个人周报 |
|  | 第2周 | 第14周 | 有 | 编码/单元测试 | 测试用例文档、项目状态周报、个人周报 |
|  | 第3周 | 第15周 | 有 | 准备系统验收，提交项目文档 | 项目总结报告、 用户手册<非必要>，项目源代码，答辩PPT |
|  | 第4周 | 第16周 | 有 | 系统验收 | 系统验收评审评价表 |